Phần 1 - Kiểm tra Increment

Trạng thái hoàn thành mang tính nhị phân. Bất kỳ PBI nào vi phạm DoD đều không được tính là Increment.

| PBI | Trạng thái | Điều kiện Done làm căn cứ |
| --- | --- | --- |
| PBI-51 | Done | Đạt 32/32 ca (Acceptance Criteria), đã tích hợp thành công trên môi trường thử nghiệm. |
| PBI-52 | Chưa Done | Bị chặn, chưa tích hợp, chưa có AC thống nhất do vướng chính sách. |
| PBI-53 | Chưa Done | Phân loại sai 3/50 ca và còn mở lỗi mức nghiêm trọng cao (vi phạm DoD). |
| PBI-54 | Done | Đạt trên môi trường thử nghiệm, đã qua kiểm tra quyền riêng tư. |
| PBI-58 | Chưa Done | 2 mẫu còn số điện thoại, vi phạm kiểm tra quyền riêng tư (bảo vệ dữ liệu cá nhân). |

Phần 2 - Chuẩn bị và Lịch trình Sprint Review

Danh sách chuẩn bị (Theo thứ tự ưu tiên):

- Đính chính với Product Owner: Làm việc ngay với PO để đính chính thông báo sai về PBI-58. Chốt lại chỉ Demo PBI-51 và PBI-54 (phần mềm thật, chạy được).

- Loại bỏ phương án Video quay sẵn: Bác bỏ đề xuất dùng video của PO. Sprint Review yêu cầu kiểm tra Increment thực tế và thảo luận trực tiếp.

- Thiết lập môi trường Demo: Chuẩn bị luồng User Journey xuyên suốt PBI-51 và 54; thiết lập kênh chia sẻ màn hình trực tuyến ổn định cho Đại diện bảo vệ dữ liệu.

- Trích xuất dữ liệu lỗi PBI-58: Chuẩn bị sẵn 2 mẫu báo cáo còn lọt số điện thoại để trình chiếu trực tiếp cho Đại diện bảo vệ dữ liệu đánh giá rủi ro.

Lịch trình Sprint Review (75 Phút)

| Thời gian | Hoạt động | Ai đóng góp |
| --- | --- | --- |
| 00:00 - 00:10 | Mở đầu: Tuyên bố Sprint Goal. Công bố minh bạch PBI-51, PBI-54 là Done. Trình bày lý do PBI-52, 53, 58 Chưa Done. | PO, Scrum Master |
| 00:10 - 00:30 | Giải quyết Xung đột Chính sách: Thảo luận rủi ro việc AI trả lời khi chính sách chưa chốt. (Ưu tiên vì Đại diện chính sách chỉ dự 30 phút). | PO, Chủ cửa hàng, Đại diện chính sách |
| 00:30 - 00:50 | Demo User Journey (Hành trình thực tế): Khách hàng báo lỗi kỹ thuật → AI hướng dẫn đổi trả (PBI-51) → Chuyển tiếp cho CSKH → CSKH xem toàn bộ lịch sử (PBI-54). | Developers (Demo), Stakeholders (Trải nghiệm) |
| 00:50 - 00:65 | Kiểm tra PBI-58 (Từ xa): Chiếu 2 mẫu lỗi số điện thoại cho Đại diện bảo vệ dữ liệu. Thảo luận mức độ nghiêm trọng và hướng khắc phục. | Developers, Đại diện bảo vệ dữ liệu |
| 00:65 - 00:75 | Điều chỉnh Backlog: PO ghi nhận Insight về chính sách và bảo mật để tái ưu tiên Product Backlog cho Sprint tới. | PO |

Phần 3 - Kế hoạch Sprint Retrospective

Thành phần tham gia: Chỉ gồm Scrum Team nội bộ (Scrum Master, Product Owner, Developers). Không có Stakeholder để đảm bảo môi trường an toàn.

Tạo Insight từ Data:

| Data (Sự việc thực tế) | Khía cạnh PDF | Insight (Điều nhóm hiểu ra) |
| --- | --- | --- |
| 1. IM-11-02 lặp lại thất bại. Tới ngày 4 Tester mới có quyền môi trường; Ngày 7 test tích hợp mới chạy và sót lịch sử 2 kênh. | Quy trình & Công cụ | Nút thắt không nằm ở ý thức, mà nằm ở luồng (workflow) cấp quyền thủ công và việc Dev/Test đang làm việc kiểu thác nước (waterfall) cục bộ trong Sprint. Việc thiếu trigger rõ ràng khiến IM-11-02 bị bỏ quên. |
| 2. Ngày 5: Developers và nhân viên CSKH hiểu lệch khái niệm "khiếu nại nghiêm trọng" dẫn đến lỗi PBI-53. | Tương tác | Nhóm đang bỏ qua bước làm rõ ngôn ngữ chung (Ubiquitous Language) và Acceptance Criteria chi tiết trước khi bắt tay vào code. |